## Slide 1
DOCUMENTO DE TRABAJO · ASESORÍA EXPERTA
REV. JUL 2026
Setas de la Peña
Decisiones para validar un piloto
de cultivo modular en Tenjo
Una interpretación ejecutiva del proyecto: qué existe, qué se está probando y qué debe resolverse antes de escalar.
TENJO, CUNDINAMARCA · JULIO 2026

## Slide 2
SETAS DE LA PEÑA · DOCUMENTO DE TRABAJO
REV. JUL 2026
02
La asesoría tiene un trabajo concreto.
El proyecto no necesita aprobación general: necesita decisiones que reduzcan el riesgo del primer ciclo.
01
INFRAESTRUCTURA
Separar flujos limpios y sucios sin sobredimensionar la obra.
02
PILOTO
Escoger la configuración mínima y los criterios de éxito.
03
NEGOCIO
Definir qué evidencia comercial debe existir antes de ampliar capacidad.
La pregunta no es si la idea es interesante. Es qué debemos corregir antes de invertir más.

## Slide 3
SETAS DE LA PEÑA · TESIS DEL PILOTO
REV. JUL 2026
03
La tesis es pequeña: reutilizar, separar, medir y escalar.
01
REUTILIZAR
Naves existentes antes que construcción nueva.
02
SEPARAR
Incubación, fructificación y zonas sucias con límites claros.
03
MEDIR
Cada lote deja una historia comparable.
04
ESCALAR
Un módulo nuevo solo después de evidencia repetible.
El valor del proyecto no está en parecer grande; está en aprender sin perder trazabilidad.

## Slide 4
SETAS DE LA PEÑA · ESTADO ACTUAL
REV. JUL 2026
04
Hoy existe suficiente para probar; todavía no para confiar.
EXISTE
Naves, autoclave y dos cámaras de fructificación.
EN PRUEBA
Alternativas de incubación y registro digital.
NO COMISIONADO
Autoclave, Martha Terra Fungus y CloudLab 844.
POR DEFINIR
Flujo estéril, estándar térmico, comprador y economía unitaria.
TENJO · CONTEXTO REAL / DISEÑO AÚN EN VALIDACIÓN
Regla de lectura: físico no significa comisionado; comisionado no significa validado.

## Slide 5
SETAS DE LA PEÑA · HIPÓTESIS BIOLÓGICA
REV. JUL 2026
05
HIPÓTESIS ACTUAL DE ARRANQUE
Shiitake enseña mucho, pero exige demasiado.
Puede encarecer el primer aprendizaje.
A FAVOR
• Producto reconocido
• Sustrato de madera disponible
• Obliga a dominar el proceso
EN CONTRA
• Ciclo lento
• Control ambiental exigente
• Menor tolerancia al error
¿Conviene validar el sistema con la especie más informativa o con la más tolerante?

## Slide 6
SETAS DE LA PEÑA · FLUJO PRODUCTIVO
REV. JUL 2026
06
El riesgo atraviesa todo el ciclo; el control no puede vivir al final.
01
ORIGEN
Cultura y spawn
02
PREPARACIÓN
Sustrato, tratamiento térmico e inoculación
03
CRECIMIENTO
Incubación y fructificación
04
CIRCULACIÓN
Cosecha, venta o descarte
CONTROL DE CALIDAD + TRAZABILIDAD + CONTAMINACIÓN
Tres capas transversales: acompañan cada decisión desde la inoculación hasta el destino final.
Un lote no es solo producto: es una secuencia de evidencia.

## Slide 7
SETAS DE LA PEÑA · RECONVERSIÓN DE LA FINCA
REV. JUL 2026
07
La reconversión funciona solo si los flujos sucio y limpio no se cruzan.
1
SUSTRATO
Mezcla y embolsado
2
TRANSICIÓN
Cambio e higiene
3
INOCULACIÓN
Trabajo limpio
4
INCUBACIÓN
Calor estable
5
FRUCTIFICACIÓN
Clima y cosecha
RESIDUOS
Salida exterior directa
RESTRICCIÓN
El pasillo entre naves no se usa para trabajo aséptico.
ESTADO
Esquema conceptual por verificar en sitio.
DECISIÓN
¿La separación propuesta reduce realmente el riesgo de contaminación cruzada?

## Slide 8
SETAS DE LA PEÑA · ARQUITECTURA DEL PILOTO
REV. JUL 2026
08
El piloto debe comparar métodos, no equipos.
INCUBACIÓN · COMPARACIÓN
Baño María vs. calefacción radiante
MARTHA TERRA FUNGUS
Rol propuesto: prototipo, cuarentena e investigación.
NO COMISIONADA
CLOUDLAB 844
Rol propuesto: producción inicial con lo ya probado.
NO COMISIONADA
Éxito = estabilidad + consumo medido + ausencia de puntos calientes + repetibilidad

## Slide 9
SETAS DE LA PEÑA · CONDICIÓN TÉRMICA
REV. JUL 2026
09
A 2.600 m, el frío ayuda al final y complica el principio.
≈13 °C
DIFERENCIA A COMPENSAR
FRUCTIFICACIÓN
El clima fresco puede reducir la refrigeración necesaria.
INCUBACIÓN
El sistema debe producir calor estable y responder a fallas.
Estimación del documento base: modelo, no medición de campo. Los cálculos de 1.000 W y 90 W/caja corresponden a escalas distintas.
DECISIÓN
¿Qué medir antes de escoger el estándar?

## Slide 10
SETAS DE LA PEÑA · BIOSEGURIDAD Y APRENDIZAJE
REV. JUL 2026
10
Una contaminación debe producir aprendizaje, no solo descarte.
01
DETECTAR
02
AISLAR
03
REGISTRAR
04
INVESTIGAR
05
PROBAR
06
ACTUALIZAR SOP
Observar antes de intervenir
Caracterizar la anomalía, documentarla y cambiar el mínimo número de variables para conservar una lectura causal.
Una prueba validada no cambia el procedimiento automáticamente: la decisión de actualizar el SOP es un paso propio.

## Slide 11
SETAS DE LA PEÑA · OPERACIÓN DIARIA
REV. JUL 2026
11
La operación remota solo funciona si alguien observa y registra en sitio.
OPERADOR REMOTO
Planea · revisa datos · documenta decisiones
CUIDADOR EN SITIO
Ejecuta · observa · registra · comunica anomalías
UNA JORNADA OPERATIVA
01
SANIDAD
02
AMBIENTE
03
BIOLOGÍA
04
REGISTRO
05
AJUSTE MÍNIMO
06
CIERRE
Si el registro llega tarde, la supervisión remota deja de ser control y se vuelve reconstrucción.

## Slide 12
SETAS DE LA PEÑA · SETAS OS
REV. JUL 2026
12
Setas OS importa por las decisiones que habilita.
01
TRAZAR
Saber qué ocurrió con cada contenedor.
02
COMPARAR
Leer diferencias entre recetas, cámaras y ciclos.
03
DECIDIR
Convertir evidencia repetida en SOP y nuevas capacidades.
Funcional y navegable · aún no validado con ciclos productivos completos

## Slide 13
SETAS DE LA PEÑA · VIABILIDAD COMERCIAL
REV. JUL 2026
13
La pregunta comercial: ¿cada kilo deja margen?
PRECIO / KG − SUSTRATO − ENERGÍA − MANO DE OBRA − FRÍO − TRANSPORTE = MARGEN
VARIABLES PRODUCTIVAS
• Rendimiento por bloque
• Eficiencia biológica
• Duración del ciclo
• Contaminación y descarte
VARIABLES COMERCIALES
• Producto y presentación
• Comprador objetivo
• Precio y frecuencia
• Empaque y cadena de frío
EVIDENCIA FALTANTE
Costo/kg
Volumen viable
Prueba de entrega
Intención de compra
No hay primera escala viable hasta completar esta cuenta con datos reales.

## Slide 14
SETAS DE LA PEÑA · HOJA DE RUTA
REV. JUL 2026
14
Avanzar por compuertas, no por entusiasmo.
01
AUTOCLAVE
Ciclo comisionado
02
RECETA
Sustrato documentado
03
LOTES
Muestra comparable
04
CONTAMINACIÓN
Bajo umbral acordado
05
FRUCTIFICACIÓN
Estabilidad repetible
06
VENTA
Prueba comercial y logística
El tamaño de muestra y los umbrales de éxito deben definirse con criterio experto, no por conveniencia.

## Slide 15
SETAS DE LA PEÑA · DECISIONES DE LA ASESORÍA
REV. JUL 2026
15
La asesoría debe dejar cinco decisiones claras.
01
¿Qué debe cambiar en el flujo físico propuesto?
02
¿Cuál es la instalación mínima que debemos comisionar primero?
03
¿Shiitake debe seguir siendo la especie inicial?
04
¿Qué métricas y umbrales definen un piloto exitoso?
05
¿Qué prueba comercial debe ocurrir antes de ampliar capacidad?
SIGUIENTE PASO · CONVERTIR LAS RESPUESTAS EN UN PLAN DE VALIDACIÓN

## Slide 16
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · ESPECIES FUTURAS
REV. JUL 2026
16
La diversificación viene después de validar el sistema base.
HERICIUM ERINACEUS
Melena de león
GANODERMA LUCIDUM
Reishi
PLEUROTUS ERYNGII
Seta de cardo
PHOLIOTA MICROSPORA
Nameko
Portafolio futuro; ninguna especie adicional se presenta como compromiso operativo actual.

## Slide 17
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · ESTADO DETALLADO
REV. JUL 2026
17
Cada sistema avanza por estados distintos.
FUENTE · PANORAMA GENERAL - SDLP · FIG. 07

## Slide 18
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · INCUBACIÓN
REV. JUL 2026
18
Aún no hay un estándar de incubación.
Variables críticas: calentamiento · estabilidad · consumo · mantenimiento · condensación · puntos calientes

## Slide 19
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · PLANO TÉCNICO
REV. JUL 2026
19
El blueprint es una hipótesis, no una obra aprobada.
ESTADO
PROPUESTA
REVISAR
EN SITIO
Alturas
Drenajes
Cargas
Gas / agua
Flujos
Esclusa

## Slide 20
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · SETAS OS
REV. JUL 2026
20
Cada contenedor conserva su propia historia.
REGISTRO MÍNIMO
01
Contenedor
02
Fecha y autor
03
Evento
04
Condición
05
Resultado
06
Enmienda, no borrado
PANTALLAS DE DEMOSTRACIÓN · NO EVIDENCIA DE VALIDACIÓN PRODUCTIVA

## Slide 21
SETAS DE LA PEÑA · APÉNDICE · FRENTES ABIERTOS
REV. JUL 2026
21
Los frentes abiertos deben volverse compuertas verificables.
Infraestructura · especies · procesos · datos · producto y circulación